Logiciel PALYNO : état d’avancement au 27.01.2007

|  | en cours de réflexion |
| --- | --- |
|  | en cours de programmation |
|  | utilisable en ligne (version provisoire) |
|  | utilisable en ligne (version définitive) |

| outil sondage : - choisir un biotope approprié pour effectuer un sondage - prélever des échantillons sur les carottes |  |
| --- | --- |
| outil microscope : afficher des champs microscopiques avec les pollens à identifier ; déterminer les grains et afficher le spectre à terminer : amélioration de la qualité des photos |  |
| outil laboratoire : préparer une lame microscopique à partir d’un échantillon de tourbe |  |
| outil clé de détermination: utiliser la clé pour déterminer un pollen du champ microscopique à terminer: programmer le lien entre la clé et la détermination en cours |  |
| outil diagramme - afficher un histogramme pour tous les niveaux déjà comptés à terminer : amélioration de la présentation - reconstituer le paysage végétal pour un niveau à terminer : construction progressive faisant réfléchir l’utilisateur |  |
| outil 14C commander et obtenir une datation absolue pour un niveau |  |
| lien végétation / climat |  |
| documentation (stades différents selon les documents) |  |
| questionnaire |  |
| fonctionnement interne du logiciel : liens, rapports,... |  |
| intégration de données d’autres régions |  |